UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

UESPI  |  Educação a Distância

Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet

Polo Jerumenha

# ConnectNet Entrega 3

Projeto Back End

Sistema de Gerenciamento de Provedor de Internet

Discentes

Adrielly Ferraz de Oliveira Brito

Caroline Borges Albuquerque

Lusia Alves da Silva Sousa Neta

Terceira etapa de desenvolvimento

API  |  Interface  |  Persistência  |  Versionamento

Jerumenha PI

09 de outubro de 2026

# 1 Objetivo da terceira entrega

A terceira etapa do ConnectNet consolida uma API REST para a gestão de clientes, planos, faturas e chamados e uma interface integrada a esses serviços. O pacote reúne o código executável, o adaptador de persistência MySQL, os testes, a documentação e 16 tarefas organizadas para a revisão do grupo no Trello.

A base tecnológica acompanha a Entrega 2: Node.js, Express, MySQL e interface em HTML, CSS e JavaScript nativo. A validação com MySQL 8.0.46 aprovou a API, a interface e a permanência dos registros após reinícios. Para concluir a etapa acadêmica, faltam a publicação da versão no repositório remoto e o registro e a revisão dos cartões no Trello.

| Requisito da atividade | Artefato da etapa |
| --- | --- |
| Definir as tecnologias do back end | Configuração e dependências da API documentadas. |
| Criar ou manter repositório remoto | Roteiro de integração à branch da Entrega 3 no GitHub. |
| Versionar a API e integrar ao remoto | API organizada em backend e fluxo Git de publicação. |
| Implementar ao menos 8 tarefas da API | 8 tarefas API01 a API08 com arquivos e critérios. |
| Implementar ao menos 8 tarefas da UI | 8 tarefas UI01 a UI08 com arquivos e critérios. |

## 2 Tecnologias definidas

| Camada | Tecnologia e uso |
| --- | --- |
| Execução | Node.js 22 ou 24. Validação local com Node.js v24.19.0. |
| Serviços HTTP | Express 5.2.1 para rotas, JSON, arquivos estáticos e erros. |
| Persistência | MySQL 8.0.46 validado; driver mysql2 3.24.5 com consultas parametrizadas. |
| Senhas e sessões | Scrypt do módulo crypto; cookie HttpOnly e sessão no servidor. |
| Interface | HTML5, CSS3 e JavaScript nativo; integração assíncrona por fetch. |
| Controle de versão | Git e GitHub; dependências fixadas no package-lock.json. |
| Organização das tarefas | Trello com cartões separados para API e UI. |

React foi previsto na Entrega 1. A continuação mantém a escolha de JavaScript nativo consolidada na Entrega 2.

# 3 Organização da API e do banco

O servidor Express disponibiliza a interface e os serviços sob /api/v1 na porta 3000. As rotas aplicam autenticação e permissões; os serviços concentram as regras; os repositórios separam o acesso aos dados. No modo demo, os dados ficam na memória. No modo mysql, são gravados no banco connectnet_entrega3.

| Tabela | Função e vínculo principal |
| --- | --- |
| plano | Nome, velocidade, preço e descrição do serviço. |
| cliente | Cadastro, situação e plano contratado; vínculo com plano. |
| usuario | E-mail, senha_hash e perfil; cliente_id para contas de clientes. |
| fatura | Valor, emissão, vencimento, situação e competência; vínculo com cliente. |
| chamado | Descrição, abertura, situação e prioridade; vínculo com cliente. |

A tabela usuario separa o acesso das informações cadastrais. Uma restrição única em fatura impede duplicidade por cliente e competência. Faturas e chamados preservam o histórico e impedem a exclusão de clientes vinculados; a desativação continua disponível.

## 3 1 Perfis de acesso

| Perfil | Permissões |
| --- | --- |
| Administrador | Gerencia todos os módulos e os registros. |
| Suporte | Consulta clientes e planos; abre e atualiza chamados; não acessa faturas nem exclui registros. |
| Cliente | Consulta seu plano e suas faturas; abre e acompanha apenas seus chamados. |

## 3 2 Rotas principais

| Módulo | Endpoints sob api v1 |
| --- | --- |
| Sessão | POST /auth/login; GET /auth/me; POST /auth/logout. |
| Clientes e planos | GET e POST /clientes e /planos; GET, PUT e DELETE por /{id}. |
| Faturas | GET e POST /faturas; GET, PUT e DELETE /faturas/{id}; POST /faturas/gerar. |
| Chamados | GET e POST /chamados; GET, PUT e DELETE /chamados/{id}. |
| Operação | GET /saude; GET /dashboard. |

Respostas de sucesso usam dados; erros usam erro com código e mensagem. Escritas autenticadas exigem token CSRF. Credenciais incorretas, acesso indevido, duplicidade e vínculos inválidos possuem respostas HTTP específicas.

# 4 Tarefas da API

Os oito cartões abaixo correspondem a entregas identificáveis no código. O arquivo TAREFAS_TRELLO.md contém as descrições completas, dependências, caminhos e checklists para o quadro. A execução com MySQL faz parte do aceite de API02.

| ID | Tarefa | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| API01 | Configurar o projeto e o servidor | Servidor inicia na porta configurada e GET /api/v1/saude retorna 200. |
| API02 | Preparar a persistência MySQL | Executar npm run db:setup em banco novo, iniciar DB_MODE=mysql e confirmar persistência após reinício. |
| API03 | Implementar autenticação e perfis | Login válido cria cookie HttpOnly; credenciais incorretas e operações sem permissão são recusadas. |
| API04 | Implementar o cadastro de clientes | Cadastro cria cliente e usuário juntos; duplicidade desfaz a operação e desativação impede novo acesso. |
| API05 | Implementar a gestão de planos | Preço positivo é obrigatório; plano com clientes vinculados não pode ser excluído. |
| API06 | Implementar o faturamento mensal | Geração considera apenas clientes ativos; repetição não duplica cobrança; pagamento altera os totais. |
| API07 | Implementar os chamados de suporte | Cliente acessa somente seus chamados; suporte atualiza situação e prioridade sem excluir registros. |
| API08 | Validar dados e documentar a API | npm test passa; dados inválidos retornam 400, falta de sessão 401, permissão 403, ausência 404 e conflito 409. |

Código entregue: backend/server.js, backend/src, backend/scripts, database/schema.sql, tests e docs/openapi.json. Foram aprovados 21 testes HTTP em demo, os mesmos 21 em MySQL e mais 9 testes SQL. A evidência de API02 está em VALIDACAO_MYSQL.md e validacao-mysql.json.

# 5 Tarefas da interface

Os oito cartões da UI cobrem o acesso, a navegação e os módulos do projeto. As telas utilizam respostas reais da API e apresentam as ações permitidas para o perfil autenticado. A autorização também é aplicada no servidor.

| ID | Tarefa | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| UI01 | Construir a tela de login | Campos possuem rótulos; falha de login aparece na tela; acesso válido abre o painel. |
| UI02 | Construir o painel por perfil | Administrador vê a gestão geral; cliente vê seu plano e registros; suporte vê a central de chamados. |
| UI03 | Construir a gestão de clientes | Cadastro e edição aparecem na lista; busca filtra os registros; senha é opcional durante edição. |
| UI04 | Construir a gestão de planos | Plano salvo aparece na lista; edição altera a mensalidade; exclusão apresenta a resposta da API. |
| UI05 | Construir a gestão de faturas | Nova fatura aparece na lista; marcar paga atualiza situação; cliente recebe apenas suas cobranças. |
| UI06 | Construir a central de chamados | Chamado aberto aparece na lista; suporte ou administrador altera status; cliente acompanha sua solicitação. |
| UI07 | Integrar a interface à API e à sessão | Painel sem sessão redireciona; logout encerra acesso; operações usam respostas reais da API. |
| UI08 | Conferir responsividade e mensagens | Tela de 390 px não causa rolagem horizontal da página; tabelas mantêm rolagem própria; HTML de usuários permanece texto. |

Código entregue: frontend/login.html, frontend/index.html, frontend/js e frontend/css. As verificações da interface exercitaram os três perfis, os formulários dos módulos, os filtros e a tela com largura de 390 pixels.

# 6 Execução e validação

## 6 1 Demonstração local

Abra a pasta do pacote no VS Code. Duplique .env.example como .env e mantenha DB_MODE=demo. No terminal da pasta que contém package.json, execute:

npm ci
npm start

Acesse http://127.0.0.1:3000/login.html. As contas fictícias abaixo usam a senha ConnectNet#2026. Reiniciar o servidor restaura os exemplos do modo demo.

| Perfil | E-mail |
| --- | --- |
| Administrador | admin@connectnet.local |
| Suporte | suporte@connectnet.local |
| Cliente | cliente@connectnet.local |

## 6 2 Resultados em 09 de outubro de 2026

| Verificação | Resultado e alcance |
| --- | --- |
| API HTTP | 21 testes aprovados em demo e 21 em MySQL; nenhuma falha. |
| Integridade MySQL | 9 testes SQL aprovados: vínculos, unicidade, CHECK, rollback, tipos e reconexão. |
| Interface no navegador | 15 verificações em demo e 15 em MySQL; zero erros JavaScript. Painel móvel de 390 pixels aprovado. |
| Persistência | Plano, cliente, fatura, chamado e login preservados após reiniciar Node e, depois, mysqld e Node. |
| Servidor e estrutura | MySQL 8.0.46 real; cinco tabelas InnoDB com utf8mb4 e rota de saúde em modo mysql. |
| Evidências remotas | Publicação do código no GitHub e registro e revisão no Trello ainda pendentes. |

A validação usou dados fictícios em ambiente isolado. npm test verifica a API em demo; npm run test:mysql executa os 30 testes com MySQL. A UI usa npm run test:ui ou npm run test:ui:mysql após instalar o Chromium do Playwright. Consulte VALIDACAO_MYSQL.md para repetir os procedimentos.

## 6 3 Executar com persistência MySQL

Inicie o servidor de banco, ajuste as credenciais no .env e mantenha DB_NAME=connectnet_entrega3. Execute npm run db:setup; depois altere DB_MODE=mysql e reinicie a aplicação. Cadastre um registro, reinicie o servidor e confira sua permanência. O setup preserva os registros existentes e não migra o banco anterior.

# 7 Evidência local da interface

A captura abaixo mostra a aplicação com o perfil administrador e persistência MySQL. A execução ocorreu em 09/10/2026, em ambiente isolado com dados fictícios. Os números apresentados são exemplos para validação das telas.

Figura 1  Painel administrativo com métricas e listas de chamados e faturas

## 7 1 Capturas incluídas no pacote

| Arquivo | Conteúdo verificado |
| --- | --- |
| 01-login-mysql.png | Tela de acesso sem atalhos de contas demo. |
| 02-painel-admin-mysql.png | Painel administrativo conectado ao MySQL. |
| 03-chamados-admin-mysql.png | Chamado cadastrado e atualizado para resolvido. |
| 04-painel-cliente-mobile-mysql.png | Painel do cliente na largura de 390 pixels. |

validacao-mysql.json comprova as tabelas, as restrições e os registros após os reinícios. mysql-api-integridade.tap contém os 30 testes. Acrescente as evidências remotas de GitHub e Trello após essas ações.

# 8 Versionamento e conclusão da etapa

A Entrega 2 indica o repositório https://github.com/luis2alves/ConnectNet e o quadro https://trello.com/b/iS5eRal6. A versão desta etapa deve ser integrada ao repositório efetivo do grupo. O arquivo GIT_E_ENTREGA.md descreve a comparação dos arquivos, os comandos e as evidências de conclusão.

## 8 1 Fluxo de integração

Obtenha a cópia atual do repositório, crie a branch entrega3 e compare os arquivos com este pacote. Após integrar as alterações, execute os testes nessa cópia. Registre o commit e envie a branch para o remoto. Acrescente o link efetivo da versão ao relatório e aos cartões.

git switch -c entrega3
git add .
git commit -m "Entrega 3: API, interface, testes e documentação"
git push -u origin entrega3

Se a branch já existir, use git switch entrega3. O .gitignore exclui .env e node_modules; as dependências são reconstruídas por npm ci.

## 8 2 Organização e comprovação no Trello

Cadastre os cartões API01 a API08 e UI01 a UI08, defina as responsáveis e anexe os critérios de aceite. Use as listas A fazer, Em andamento, Em revisão e Concluído. Cada conclusão deve remeter a código publicado e evidência de execução; API02 também exige a validação com MySQL.

| Evidência de conclusão | Registro a acrescentar |
| --- | --- |
| Código remoto | Link do commit ou da branch e captura das pastas API e UI. |
| Trello | Quadro com 8 cartões API e 8 UI e cartões revisados. |
| MySQL | Validação local concluída; anexar VALIDACAO_MYSQL.md e validacao-mysql.json ao cartão API02. |
| Relatório | Atualizar os registros acima no documento editável. |

O título da atividade informa o período de 14/09/2026 a 10/10/2026; a disponibilidade mostrada termina em 11/10/2026 às 23h59. O grupo deve organizar o envio até 10/10 e conferir o encerramento no ambiente virtual.

## 9 Referências

CONNECTNET. Entregas 1 e 2. Relatórios acadêmicos do grupo, 2026.

UESPI. Entrega 3 Projeto Back End. Instruções da atividade no ambiente virtual, 2026.

EXPRESS. Routing. https://expressjs.com/en/guide/routing/. Acesso em 08 out. 2026.

NODE.JS. Crypto. https://nodejs.org/api/crypto.html. Acesso em 08 out. 2026.

MYSQL2. Quickstart. https://sidorares.github.io/node-mysql2/docs. Acesso em 08 out. 2026.